**会议纪要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | 算法小组-任务进度讨论 | | |
| **会议日期** | 2021-03-05 | **会议时间** | 15:11-17:10 |
| **会议地点** | 贵宾室 | **记录人** | 肖海涛 |
| **出席人员** | 肖海涛、孙书贝、刘震 | | |
| **会议内容：风电超短期算法里程碑和项目计划书** | | | |
| **会议内容：**  **1 超短期项目计划书与里程碑修改(all)**   * 1 背景时间要具体 * 2 需要真实的描述项目背景 * 3 个人职责模块需要调整 * 4 调研git,github,pycharm关于代码版本管理(肖海涛) * 5 书贝职责新增:算法调研，算法开发。 * 6 去除入库工作。 * 7 去除长期工作内容和目标。 * 8 比较目标ORPC * 9 和运维确定西北考核细节。 * 10 项目目标: 考核电量较ORPPC低 且准确率高于ORPC一个点。 * 11 比较方式: 30个项目，一个月的数据，西北五省。 * 12 超短期不用测风塔数据。 | | | |